# Text boxes

SNIP:  12954

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PRODUCCION PARA LA RECONVERSION AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN

OBJETIVO: contribuir al desarrollo productivo y la capacidad exportadora de la Provincia de San Juan en la República Dominicana

DESCRIPCION: En el componente 1 del proyecto se espera que cinco (5) Bancos comerciales sean integrados al sistema de financiamiento agrícola del valle de San Juan, con un total estimados de 1000 créditos agrícolas otorgados y 874,000,000.00 en financiamiento.

En el subcomponente 2.1 se proyecta que 75 Kilómetros de caminos y taludes sean rehabilitados; así como 75 Kilómetros de caminos sean colocados en mantenimiento con elementos de seguridad durante la vida útil del proyecto.

En el subcomponente 2.2 se planea que 55 kilómetros de redes primaria y secundaria sean rehabilitados, 15 Kilómetros de tramos de canales con alto deterioro y altas perdidas por filtraciones también rehabilitados, 40 unidades de compuertas y ejes bombas sustituidas y/o rehabilitados, 10 pequeñas estructuras de medición en la red de canales secundaria y terciaria sean construidos, revestido 10 kilómetros de canales primario y secundario, 30 Kilómetros de bermas recuperados y realizado un estudio de pre-factibilidad y factibilidad para un proyecto de modernización del riego integral del Valle de San Juan.  En el subcomponente 2.3se planea que 60,000 tareas de suelos sean roturados a profundidad y 60,000 tareas de suelos nivelados con tecnología de alta precisión; así como la realización de 150 capacitaciones en Buenas Prácticas de gestión de calidad e inocuidad e introducción de tecnología de precisión

Equipamiento: Se habilitará una oficina para ubicar la unidad ejecutora del proyecto en Santo Domingo en la sede del Ministerio (ver Planos anexos), la cual dispondrá de los espacios necesarios para albergar el personal técnico y administrativo y los muebles y equipos necesarios.

También se adquirirán vehículos tipo pick up para las actividades de supervisión y seguimiento de los trabajos de campo..

## INFORMACION GENERAL:

| TIPOLOGIA: | CAPITAL FIJO |  | CAPITAL HUMANO | X | CREACION CONOCIMIENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTADO | NUEVO | X | ARRASTRE |  |
| DURACION | ANOS (MARQUE X) | FECHA INICIO | FECHA TERMINO |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DIA | MES | ANO | DIA | MES | ANO |
|  |  |  |  | x |  | 03 | 02 | 2015 | 30 | 12 | 2018 |
| COSTO | MONEDA ORIGINAL | COSTO EN MONEDA ORIGINAL | TASA | COSTO EN RD$ |
|  | US$ |  | 46.0 | 1,765,020,000.00 |
| END | EJE | 1 | 2 | 3 | 5 | OBJETIVO ESPECIFICO | LINEA DE ACCION |
|  |  |  |  | 3 |  | 3.5.3 | 3.5.3.3 |
| INDICADORES FISICOS | 1 2 | Ampliado el acceso a crédito de 7,979 productores y productoras en la provincia de San Juan. Rehabilitados 75 kilómetros de caminos productivos en la provincia de San Juan. Rehabilitados 55 kilómetros de las redes primaria y secundaria de los sistemas de riego asociados a las Juntas de Regantes en provincia de San Juan |
|  | 3 | Porcentaje de kilómetros de caminos productivos rehabilitados, incrementado |
| BENEFICIARIOS | más de 8,000 productores y productoras perteneciente a la Junta de Regante del Valle de San Juan y la Junta de de Regantes Mijo-Guanito de la provincia San Juan. . |
| LOCALIZACION | PROVINCIA | MUNICIPIO |
|  | San Juan de la Maguana |  |
| INSTITUCION EJECUTORA | Ministerio de Agricultura |

Elab. División de Planes Programas y Proyectos, Depto. de Planificación

## CONTACTOS: 		Jesus Maria Bueno y Winston Marte

Teléfono: (809-547-3888 ext. 3001 y 3000  	                 E-mail:

winstonmarte@yahoo.com